¿Qué? (what)
Es un software diseñado para que los usuarios puedan prestar su dinero….
¿Quién? (who)
- Lo hace.
- Lo usa.
  - El que presta
  - El que pide.
  - El que gestiona.
¿Cómo? (how)
- Software libre. Bazar.
- Tecnologías.
¿Cuándo? (when)
- Historia del dinero.
- Contextualización socioeconómica y cultural. Era digital.
¿Dónde? (where)
- Red. Redes sociales.
- Descentralización. Inteligencia de enjambre.
Por qué?
- Motivaciones en primera persona.
  - Frustraciones ante la falta de transparencia del sistema financiero.
  - Traslado del modelo open source al modelo financiero.
  - Fuentes de las que bebo.
    - Llevo muchos años involucrado en el mundo del software libre.
    - Tras estudiar sistemas complejos …
    - Me he interesado por Cooperación como estrategia eficaz (teoría de juegos)
    - goteo
    - Movimientos sociales emergentes: 15 M, primavera árabe, wikilik, hardware libre
    - Bailarín.
    - Open
    - Orsai
    - Microcréditos.

OBJETIVOS
Generales. Abuela
¿Qué quiero conseguir? Qué los usuarios tengan el control de su dinero sin necesidad de intermediarios.
Objetivos específicos.
1. Planificar la visibilidad del proyecto (Pensar en: Hacer la web en la que se haga visible el proyecto. Redes sociales.
2. Cumplir los hitos y criterios para el desarrollo de un proyecto de software libre establecido por pili y mili en el libro titititti
  1. Elegir un nombre.
3. Facilitar con el diseño de la plataforma la generación de datos (debido a la transparencia) para diversos estudios.
4. Desarrollar una plataforma federativa
5. Licenciar el proyecto con cc.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

1. Entorno de desarrollo (3 días) Montar la plataforma, cómo lo voy a hacer.
2. Creación diagrama entidad-relación. Base de datos. Desglose del proyecto. (2 día)
3. Diagrama de clases. (2 días)
4. Desarrollo. (14 semanas) Con navidades de por medio.
  1. Gestión de usuarios. (2 semanas)
  2. Gestión de transacciones.( 6 semanas)
    1. Búsquedas.
    2. Conceder crédito.
    3. Recibir crédito.
  3. Diseño de la aplicación. (2 semanas)
  4. Documentación. (blog una vez a la semana)
  5. Seguridad (4 semanas)
    1. Firmas de los usuarios.
    2. Encriptación.
5. Resultados y pruebas (marzo y abril) Ficticio.
  1. Dar de alta usuario, perfil, que pueda prestar dinero a un tipo de interés. (2 semanas)
  2. Qué pueda buscar créditos de distintas personas. (2 semanas)
  3. Pruebas de concesión de créditos. (2 semanas)
  4. (2 semanas) de margen de error.
  5. …..
6. Conclusiones y trabajos futuros. (Mayo)

Conclusiones: (2 semanas)
  1. Problemas, soluciones y dificultades de los objetivos:
  2. Planificar la visibilidad del proyecto (Pensar en: Hacer la web en la que se haga visible el proyecto. Redes sociales.
  3. Cumplir los hitos y criterios para el desarrollo de un proyecto de software libre establecido por pili y mili en el libro titititti: Elegir un nombre….
  4. Generar una comunidad.
  5. Facilitar con el diseño de la plataforma la generación de datos (debido a la transparencia) para diversos estudios.
  6. Desarrollar una plataforma federativa
  7. Licenciar el proyecto con cc.
Trabajos futuros: (1 semana)
- Incorporar un sistema de cadena de favores.
- Investigaciones de diversa índole fundamentada en los datos transparentes que genere la plataforma.
- Crear una comunidad alrededor del proyecto. Darle visibilidad al proyecto.
- Probarlo en el mundo real.
- Que sea un paquete de software para distintas plataformas.
- Crear un cliente android para la plataforma.
- Traducciones.
Una semana para revisar todo el texto.